血液净化专科系统

产品定位与架构规划

目录

一、项目背景与客户诉求

二、产品定位与建设目标

三、产品边界与建设原则

四、总体架构规划

五、登录与工作身份架构

六、核心业务闭环

七、功能模块规划

八、公共能力与专科能力划分

九、数据架构与主数据治理

十、技术架构建议

十一、大医院集成与小医院独立模式

十二、接口与设备集成架构

十三、分期建设路线

十四、一期建设范围建议

十五、边界与风险控制

十六、下一步工作建议

一、项目背景与客户诉求

客户希望先建设血液透析专科系统，后续逐步扩展到腹膜透析、糖尿病、CKD、药物临床研究等慢病或专科场景。系统需要支持工作人员登录后，根据所在机构、科室、业务域、专科和岗位进入相应业务工作站，同时兼顾大医院接口集成和小医院轻量独立运行。

| 客户诉求 | 规划响应 |
| --- | --- |
| 先建设血液透析专科系统 | 一期聚焦血透业务闭环，优先跑通导诊、医生、护士、治疗记录、血管通路、检验、药房、药耗费用和系统管理。 |
| 后续扩展腹透、糖尿病等慢病系统 | 采用“平台底座 + 专科业务包”架构，公共能力复用，专科能力按业务包扩展。 |
| 登录后按机构、科室、岗位进入业务场景 | 建立“当前工作身份”机制，菜单、按钮、患者列表和数据权限随身份加载。 |
| 大医院需要集成 | 预留并分期对接 HIS、LIS、PACS、EMR、药房、物资、收费和设备系统。 |
| 小医院也能使用 | 支持系统内建档、手工录入、报告上传、内部药耗管理和费用参考统计。 |
| 多级机构共用一套系统 | 采用多级组织、数据权限隔离、统一平台和区域统计能力。 |

二、产品定位与建设目标

产品定位：本系统定位为“慢病专科协同平台 + 血液净化专科业务包”。一期以血液透析业务闭环为核心，后续通过专科业务包方式扩展腹膜透析、糖尿病、CKD、GCP/CRC等业务。

| 建设目标 | 说明 |
| --- | --- |
| 一期目标 | 完成血液净化中心可运行、可演示、可验收的血透业务闭环。 |
| 平台目标 | 建立多机构、多院区、多科室、多岗位、多专科业务域的统一底座。 |
| 数据目标 | 患者、诊断、医嘱、检验、通路、附件等主数据统一维护，多工作站引用。 |
| 扩展目标 | 后续扩展腹透、糖尿病等慢病业务时，不推翻一期架构。 |
| 适配目标 | 同一套产品同时支持大医院接口集成和小医院独立运行。 |

三、产品边界与建设原则

| 系统能力 | 边界说明 |
| --- | --- |
| 患者长期管理 | 沉淀患者档案、归属、随访、评估、预警和健康报告。 |
| 血透专科闭环 | 支撑排班、签到、透前评估、上机、透中监测、下机、治疗小结和归档。 |
| 专科协同 | 支撑导诊、医生、护士、药师、检验、技师、医务医事和患者端协同。 |
| 质量与运营 | 支撑疗效、预警、CQI、质控指标、统计报表和科室看板。 |
| 院内系统关系 | 不替代 HIS、EMR、LIS、PACS、药房、物资、财务和医保系统，只做专科增强与协同。 |

| 建设原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 专科先行 | 一期聚焦血液透析，不同时铺开腹透、糖尿病、GCP和区域监管。 |
| 平台最小化 | 只建设支撑血透闭环所需的平台底座，避免过度平台化。 |
| 工作站贴近客户 | 对外采用医生站、护士站、导诊台、药房站、检验科工作站等名称。 |
| 主数据统一 | 关键主数据只维护一套，多工作站引用，避免重复录入。 |
| 分期交付 | 一期跑通闭环，二期深化设备、感控、统计、患者端，三期扩展多专科。 |
| 边界清晰 | 费用仅做内部核算和服务参考，不作为正式收费、医保结算和财务入账依据。 |

四、总体架构规划

建议采用“用户入口层 + 平台底座层 + 慢病共性业务层 + 血透专科业务层 + 扩展业务层 + 接口与设备集成层”的分层架构。

| 架构层 | 主要职责 | 典型能力 |
| --- | --- | --- |
| 用户入口层 | 负责登录、身份选择、工作站入口和患者端入口 | 工作人员登录、员工主页、医生站、护士站、患者端 |
| 平台底座层 | 提供所有专科共用基础能力 | 组织机构、用户角色、权限、基础数据、附件、日志、审计、系统参数 |
| 慢病共性业务层 | 沉淀慢病可复用业务对象和规则 | 患者主档案、诊断、医嘱、检验检查、任务、预警、健康报告 |
| 血透专科业务层 | 承载血液净化专科差异化流程 | 排班、机位、治疗记录、血管通路、药房协同、设备水处理、感控 |
| 扩展业务层 | 承载后续慢病和研究业务 | 腹膜透析、糖尿病、CKD、GCP/CRC |
| 接口与设备集成层 | 对接院内系统、设备和外部服务 | HIS、LIS、PACS、EMR、药房、物资、收费、透析机、体重秤、血压计 |

4.1 架构示意

用户入口层：登录 / 工作身份 / 工作站入口 / 患者端

↓
平台底座层：组织 / 用户 / 权限 / 基础数据 / 附件 / 日志 / 审计

↓
慢病共性业务层：患者 / 诊断 / 医嘱 / 检验 / 任务 / 预警 / 健康报告

↓
血透专科业务层：导诊 / 医生 / 护士 / 治疗记录 / 通路 / 药房 / 检验 / 设备

↓
扩展业务层：腹透 / 糖尿病 / CKD / GCP

↓
接口与设备集成层：HIS / LIS / PACS / EMR / 设备 / 消息

五、登录与工作身份架构

工作人员登录后，系统根据其可访问的机构、科室、业务域、专科和岗位生成当前工作身份。菜单、按钮、患者列表、数据权限、待办任务和统计范围均根据当前身份加载。

| 步骤 | 系统动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 登录认证 | 账号密码、工号、手机号、验证码或人脸识别 | 确认当前登录人员身份。 |
| 2. 查询身份 | 读取可访问医院、院区、科室、业务域、专科和角色 | 支持一人多机构、多科室、多角色。 |
| 3. 选择工作身份 | 选择医院/院区/科室/业务域/专科/岗位 | 只有一个身份时可默认进入。 |
| 4. 进入工作站 | 进入医生站、护士站、药房站、检验科工作站等 | 一次只激活一个工作身份。 |
| 5. 切换身份 | 在系统内切换当前身份 | 切换后重新加载菜单、权限和数据范围。 |

| 身份组成 | 示例 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 医院 / 单位 | 市人民医院、区医院、乡镇卫生院 | 确定机构归属和数据边界。 |
| 院区 / 中心 | 总院、分院、血液净化中心、慢病中心 | 确定当前工作场所。 |
| 科室 / 病区 | 肾内科、内分泌科、血液净化中心 | 确定组织管理归属。 |
| 业务域 | 临床业务、GCP业务 | 区分普通临床和研究业务。 |
| 专科业务 | 血液透析、腹膜透析、糖尿病 | 确定当前业务包。 |
| 岗位 / 角色 | 医生、护士、药师、检验、技师、管理员 | 确定菜单、按钮和操作权限。 |

六、核心业务闭环

一期核心主线：患者建档 → 签约/纳入血透 → 分配机构/科室/团队/护理组/机位/医护 → 预约排班 → 报到签到 → 医生开立医嘱/透析处方 → 护士审核核对执行 → 透前评估 → 上机治疗 → 透中监测 → 下机记录 → 治疗小结 → 药品耗材消耗 → 费用统计 / 质控统计。

| 业务闭环 | 流程说明 |
| --- | --- |
| 患者管理闭环 | 患者建档、签约续约解约、随访名称、归属分配、责任医护和转归管理。 |
| 透析治疗闭环 | 排班、签到、透前评估、上机核对、透中监测、下机评估、治疗小结、透析单归档。 |
| 医嘱执行闭环 | 医生开医嘱，护士审核核对执行，药师审方发药，执行状态回写，异常勘误归档。 |
| 药品耗材费用闭环 | 治疗过程确认使用，自动消耗，形成患者费用明细和科室成本统计。 |
| 质量改进闭环 | 检验、治疗、通路、设备、感控数据进入规则判读，生成预警、任务和CQI整改。 |
| 院外管理闭环 | 患者端查看报告、上传资料、异常上报、签约申请、知情同意和依从性提醒。 |

七、功能模块规划

功能模块按工作站、业务域和管理能力划分。基础资料单独归入基础数据中心，业务模块负责操作过程，统计报表负责结果分析，系统管理负责账号权限和系统级配置。

| 序号 | 一级模块 | 核心范围 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 工作人员登录系统 | 登录认证、工作身份选择、工作站入口 | 一期必做 |
| 1 | 员工主页 | 个人工作台、科室看板、工作日志、分工分管、员工资料 | 一期必做 |
| 2 | 导诊台 / 客服入院处 | 患者建档、签约、归属分配、预约、排班、报到签到 | 一期必做 |
| 3 | 医生站 | 我的病人、医嘱、病历、诊断、评估、检验检查、健康报告 | 一期必做 |
| 4 | 护士站 | 护理审核、核对执行、治疗记录、标本采集、护理宣教 | 一期必做 |
| 5 | 血液净化治疗记录 | 透前、上机、透中、下机、透后、治疗小结和归档 | 一期必做 |
| 6 | 血管通路 | 通路建档、建立、启用、评估、穿刺、事件、退出 | 一期基础 |
| 7 | 检验科工作站 | 检验医嘱、标本管理、结果录入、复核、趋势图 | 一期基础 |
| 8 | 药房站 | 药师审核、核对执行、发药退药、药学协同 | 一期基础 |
| 9 | 药品耗材与费用管理 | 出入库、库存、效期、消耗、费用明细 | 一期基础 |
| 10 | 技师与设备站 | 机位、设备档案、巡检维修、水处理、设备质控 | 一期基础 / 二期深化 |
| 11 | 医务医事站 | 值班排班、护理组、专家团队、医护分工 | 一期基础 |
| 12 | 行政人事站 | 员工档案、任职、证件证书、培训、科研 | 二期完善 |
| 13 | 居家个人主页 | 患者端查看、上报、申请、知情同意 | 二期深化 |
| 14 | 基础数据中心 | 诊断、医嘱、药品、耗材、费用、检验检查、模板、医嘱组套 | 一期必做 |
| 15 | 规则配置与质量改进 | 任务、消息、预警、疗效、CQI、数据流转 | 一期基础 / 二期深化 |
| 16 | 统计报表 | 患者、透析、机位、检验、质控、费用、院区对比 | 一期核心报表 |
| 17 | 感控管理 | 感控检查、登记、制度、培训、统计 | 二期建设 |
| 18 | 接口与设备集成管理 | 院内系统接口、接诊设备、透析机联机、数据同步 | 按现场条件分期 |
| 19 | 药物临床研究 / CRC站 | 研究项目、受试者、SoA、AE/SAE、研究药物、审计 | 二期 / 三期 |
| 20 | 系统管理 | 用户、角色权限、组织、菜单、日志、参数、监控 | 一期必做 |

八、公共能力与专科能力划分

| 能力类型 | 功能范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台公共能力 | 统一登录、组织权限、患者主档案、基础数据、诊断、医嘱、检验检查、任务、预警、健康报告、统计分析、系统管理 | 所有慢病专科均可复用。 |
| 血透专科能力 | 透析排班、机位、透析治疗记录、血管通路、透析设备、水处理、透析质控指标 | 血液净化专科独有，一期重点落地。 |
| 后续扩展能力 | 腹膜透析、糖尿病、CKD、GCP/CRC | 通过新增业务包方式扩展，不复制系统。 |

| 扩展业务 | 可复用能力 | 需要新增能力 |
| --- | --- | --- |
| 腹膜透析 | 患者档案、登录权限、检验、任务、预警、居家端、健康报告、统计分析 | 腹透置管、换液记录、出口处护理、腹膜炎记录、腹透充分性、腹透随访 |
| 糖尿病 | 患者档案、签约、检验检查、评估量表、居家端、任务、预警、统计分析 | 血糖记录、糖化血红蛋白、胰岛素方案、饮食运动、足病筛查、低血糖事件 |
| CKD慢病 | 患者档案、诊断、检验、随访、预警、健康报告、统计分析 | CKD分期、肾功能趋势、用药依从性、慢病随访路径 |
| GCP/CRC | 用户权限、患者/受试者关联、附件、审计、检验结果 | 研究项目、受试者筛选、SoA访视、研究药物、标本链、Query管理、审计追踪 |

九、数据架构与主数据治理

9.1 患者主档案与多专科纳入

系统采用“一个患者主档案，多条专科纳入记录”的模型。同一患者可以纳入血液透析、腹膜透析、糖尿病、CKD或GCP研究，但患者基础信息只维护一次。

| 数据对象 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Patient | 患者主档案 | 姓名、性别、证件、联系方式、联系人、医保信息等 |
| PatientEnrollment | 患者专科纳入记录 | 血液透析纳入、腹膜透析纳入、糖尿病管理纳入 |
| HemodialysisRecord | 血透业务记录 | 排班、透析记录、通路、透析处方、治疗小结 |
| ResearchSubjectEnrollment | 研究受试者纳入 | GCP项目、受试者编号、访视计划、审计追踪 |

9.2 主维护入口

| 数据 / 功能对象 | 主维护入口 | 其他使用入口 |
| --- | --- | --- |
| 患者基本信息 | 导诊台 / 客服入院处 | 医生站、护士站、居家个人主页 |
| 患者归属关系 | 导诊台 / 客服入院处 | 医务医事站批量管理 |
| 主诊医生 / 责任护士单个分配 | 导诊台 / 客服入院处 | 医生站、护士站查看 |
| 主诊医生 / 责任护士批量调整 | 医务医事站 | 导诊台可作为辅助入口 |
| 护理组 | 医务医事站 | 导诊台、护士站、治疗记录 |
| 机位基础资料 / 分区 / 启停 / 设备绑定 | 技师与设备站 | 导诊台、护士站、医务医事站查看 |
| 基础数据 | 基础数据中心 | 医生站、护士站、药房站、检验科、统计报表引用 |
| 医嘱 | 医生站 | 护士站、药房站、治疗记录 |
| 医嘱组套维护 | 基础数据中心 | 医生站引用 |
| 血液净化治疗记录 | 血液净化治疗记录 | 护士站、医生站、统计报表 |
| 血管通路 | 血管通路 | 医生站、护士站、居家个人主页 |
| 检验结果 | 检验科工作站 | 医生站、护士站、居家个人主页、统计报表 |
| 药品 / 耗材库存 | 药品耗材与费用管理 | 药房站、护士站、治疗记录 |
| 业务规则 | 规则配置与质量改进 | 医生站、护士站、统计报表 |
| 用户账号 / 角色权限 / 组织机构 | 系统管理 | 所有工作站引用 |

十、技术架构建议

建议采用“模块化单体 + 清晰领域边界 + 后续可拆分”的技术路线。前期部署保持简单，代码和数据库按领域边界组织；后续业务量、机构规模和并发压力上来后，再按模块逐步拆分服务。

| 后端模块 | 职责说明 |
| --- | --- |
| IdentityModule | 登录认证、用户账号、角色、工作身份、授权。 |
| OrgModule | 组织机构、医院、院区、中心、科室、病区。 |
| PatientModule | 患者主档案、联系人、签约、归属、专科纳入。 |
| BaseDataModule | 基础字典、诊断、医嘱项目、药品、耗材、费用、检验检查、模板、医嘱组套。 |
| HemodialysisModule | 血透排班、机位引用、透析治疗记录、血管通路、血透质控。 |
| OrderModule | 医嘱、处方、审核、执行状态。 |
| LabModule | 检验检查、报告、趋势、危急值、标准化映射。 |
| PharmacyModule | 药师审核、核对执行、发药退药、药学协同。 |
| InventoryFeeModule | 药品耗材库存、效期、出入库、消耗、费用明细。 |
| DeviceModule | 机位、设备档案、巡检、维修、水处理、设备质控。 |
| RuleQualityModule | 任务规则、疗效规则、预警规则、CQI方案、数据流转规则。 |
| ReportModule | 科室看板、统计报表、质控指标、运营分析。 |
| IntegrationModule | HIS、LIS、PACS、EMR、药房、物资、收费、设备接口。 |
| ResearchModule | GCP研究项目、受试者、SoA、研究药物、标本链、审计。 |
| SystemModule | 菜单、日志、参数、监控、备份恢复。 |

技术原则：不建议一期直接上完整微服务。先用模块化方式保证边界清晰、部署简单、交付风险低，后续优先拆分接口设备采集、消息通知、统计报表、患者端、GCP研究域等相对独立模块。

十一、大医院集成与小医院独立模式

| 业务能力 | 大医院集成模式 | 小医院独立模式 |
| --- | --- | --- |
| 患者信息 | HIS同步患者、就诊、科室信息 | 系统内手工建档或Excel导入 |
| 检验结果 | LIS同步检验结果和危急值 | 手工录入、上传报告、OCR预留 |
| 检查结果 | PACS/检查系统同步报告或链接 | 手工录入、上传检查报告 |
| 药品管理 | 对接药房系统获取目录、发药退药结果 | 系统内药品目录、库存、出入库和使用记录 |
| 耗材管理 | 对接物资系统获取目录、库存、领用记录 | 系统内耗材目录、库存、套餐、消耗统计 |
| 费用管理 | 读取收费状态或费用结果，不替代收费 | 系统内费用参考统计，不作为正式收费 |
| 设备数据 | 透析机、体重秤、血压计、人脸识别等联机采集 | 先手工录入，后续按设备条件逐步接入 |
| 统计报表 | 结合接口数据和系统业务数据统计 | 基于系统内录入数据统计 |

十二、接口与设备集成架构

| 集成对象 | 建议优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HIS | 一期优先 | 同步患者基本信息、就诊信息、科室信息。 |
| LIS | 一期优先 | 同步检验结果和危急值，用于趋势图、达标分析、预警和质控。 |
| PACS / 检查系统 | 二期或按需 | 获取检查结论、报告链接或附件。 |
| EMR | 按医院条件 | 引用病历摘要、诊断、出院记录，支持专科归档。 |
| 药房系统 | 二期或按需 | 同步药品目录、发药退药结果、审方状态。 |
| 物资系统 | 二期或按需 | 同步耗材目录、库存、领用记录。 |
| 收费系统 | 谨慎对接 | 可读取收费状态或费用结果，不替代正式收费和医保结算。 |
| 体重秤 / 血压计 / 人脸识别 | 一期可试点 | 支持签到、称重、血压、身份识别。 |
| 透析机 | 建议试点 | 优先支持主流机型，老旧设备按接口条件单独适配。 |
| 短信 / 微信 | 可选 | 用于任务提醒、预警提醒、随访提醒和健康教育。 |

接口建设原则：可接则接、不能接则手工录入、关键设备先试点，避免一期因厂商配合和设备协议问题影响核心业务闭环。

十三、分期建设路线

| 阶段 | 建设目标 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 一期：血透闭环落地 | 让一个血净中心或肾科专科场景完整跑通 | 登录、员工主页、导诊台、医生站、护士站、治疗记录、血管通路、检验、药房、药耗费用、医务医事、基础数据、系统管理、核心统计。 |
| 二期：协同深化与质控增强 | 提升质量管理、设备水处理、感控、患者端和运营分析能力 | 设备联机扩大、水处理、感控、CQI、统计报表深化、患者端、药耗库存深化、区域对比。 |
| 三期：区域化与多专科扩展 | 扩展腹透、糖尿病、CKD、GCP和区域监管能力 | 多专科业务包、研究域、区域监管大屏、AI能力、科研数据导出、开放接口生态。 |

13.1 一期预留但不完整建设

腹膜透析、糖尿病等专科业务包：预留专科入口和数据模型，不纳入一期强验收。

设备联机：先做接口架构和试点，不承诺一期全设备联机。

AI / 大模型：作为后续增强方向，不纳入一期交付。

GCP / CRC站：作为可开关业务域预留，完整流程建议放二期或三期。

区域监管大屏：建议单中心或院区跑通后再扩展。

十四、一期建设范围建议

| 优先级 | 模块 | 一期建议 |
| --- | --- | --- |
| P1 必做 | 工作人员登录系统 | 登录认证、工作身份选择、工作站入口。 |
| P1 必做 | 员工主页 | 个人工作台、科室看板、工作日志。 |
| P1 必做 | 导诊台 / 客服入院处 | 患者建档、签约、归属分配、预约排班、报到签到。 |
| P1 必做 | 医生站 | 我的病人、医嘱、病历、诊断、评估、检验检查、健康报告。 |
| P1 必做 | 护士站 | 护理审核、核对执行、透析治疗、护理记录、标本采集。 |
| P1 必做 | 血液净化治疗记录 | 透前、上机、透中、下机、透后、治疗小结、透析单归档。 |
| P1 必做 | 基础数据中心 | 诊断、医嘱、药品、耗材、费用、检验检查、模板、医嘱组套。 |
| P1 必做 | 血管通路 | 通路档案、建立、启用、评估、穿刺、异常、退出。 |
| P1 基础 | 检验科工作站 | 标本、检验结果录入/上传、趋势和危急值查看。 |
| P1 基础 | 药房站 | 药师审核、核对执行、发药退药、药品信息查看。 |
| P1 基础 | 药品耗材与费用管理 | 库存、出入库、自动消耗、费用参考明细。 |
| P1 基础 | 技师与设备站 | 机位基础资料、设备档案、水处理基础记录。 |
| P1 基础 | 医务医事站 | 护理组、专家团队、医护分工、人员患者动态。 |
| P1 必做 | 系统管理 | 用户、角色、权限、组织、菜单、日志、参数。 |
| P1 基础 | 统计报表 | 透析人次、机位、检验达标、质控、费用等核心报表。 |
| P1 预留 | 规则配置与质量改进 | 任务方案、预警方案、疗效方案、CQI方案基础能力。 |
| P2 | 感控管理 / 患者端 / 深度设备联机 | 一期可预留或做基础版，二期深化。 |
| P2 / P3 | 药物临床研究 / CRC站 | 独立业务域，按项目启动。 |

十五、边界与风险控制

| 院内系统 | 本产品处理方式 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| HIS | 读取患者、就诊、科室、基础信息 | 不替代挂号、收费、医保结算。 |
| EMR | 沉淀血透专科病历、透析记录、评估和健康报告 | 不替代全院电子病历主系统。 |
| LIS | 接收检验结果，做趋势、达标、预警和质控 | 不替代完整检验流程。 |
| PACS / 检查系统 | 接收检查结论、报告链接或附件 | 不替代影像归档和阅片系统。 |
| 药房系统 | 做透析用药协同、自备药、发药退药信息引用 | 不替代全院药房库存、采购和正式发药收费。 |
| 物资系统 | 做血透中心耗材使用、效期、套餐、成本分析 | 不替代全院物资采购和总务库房。 |
| 财务 / 医保系统 | 做内部费用核算、患者服务费用参考和药耗费用报表 | 不作为正式收费、发票、医保结算和财务入账依据。 |

| 风险点 | 控制建议 |
| --- | --- |
| 把血透系统做成孤立工具 | 底层按慢病专科平台设计，血透作为第一个专科业务包。 |
| 一期范围过大 | 一期只做血透业务闭环，腹透、糖尿病、AI、完整GCP后置。 |
| 登录只选科室导致权限混乱 | 采用机构、科室、业务域、专科、角色组成的工作身份模型。 |
| 患者数据重复 | 坚持一个患者主档案，多专科纳入，多工作站引用。 |
| 基础数据散落到各业务模块 | 统一建立基础数据中心，业务模块只引用基础资料。 |
| 费用模块被理解为财务系统 | 限定为内部核算和服务费用参考，不触碰正式收费和医保结算。 |
| 药品耗材变成全院库存 | 限定为血液净化中心相关药品耗材和透析过程消耗。 |
| 设备联机承诺过满 | 按设备条件试点，保留手工录入和补录机制。 |
| GCP混入普通临床流程 | GCP作为独立可开关业务域，菜单、权限、数据、审计隔离。 |

十六、下一步工作建议

| 交付物 | 目的 |
| --- | --- |
| 一期建设范围确认书 | 明确一期必做、预留、二期、暂不纳入范围，防止需求失控。 |
| 一期业务流程图 | 明确患者建档、签约、排班、透析治疗、医嘱执行、检验药房药耗等核心流程。 |
| 一期原型页面清单 | 确定登录、员工主页、导诊台、医生站、护士站、治疗记录、通路、药房、检验、基础数据、系统管理等页面。 |
| 一期字段清单与状态流转 | 明确每个页面字段、业务状态、流转规则和审批节点。 |
| 一期接口清单 | 确认 HIS、LIS、设备、药房、物资、小程序等接口优先级和边界。 |
| 权限矩阵 | 明确不同机构、科室、岗位、工作站的菜单、按钮和数据范围。 |
| 一期验收标准 | 将功能转成可验收条款，便于合同、报价和项目验收。 |

最终建议：本项目应采用“平台底座 + 基础数据中心 + 血液净化专科业务包 + 后续慢病专科扩展”的产品路线。一期不要追求大而全，而要交付可运行、可验收、可复制的血液透析专科闭环；后续通过专科业务包扩展腹膜透析、糖尿病、CKD和GCP/CRC，形成大医院可集成、小医院可独立运行的专科协同平台。